## Slide 1
S-sterer
--member—
・高良星海 チームリーダー
・舘川佳苗 テクニカルリーダー
・古市遼平
・山崎大夢
文具/雑貨 販売システム
発表資料

## Slide 2
１ チーム目標・改善点
２ 開発の経緯
-システム導入経緯
-システム機能紹介
3 スケジュール
品質向上を行うための工夫
シュミレーション
個人感想
-Contents-

## Slide 3: １.チーム目標と改善点
---PLAN---
1 すべての実装を完成させる
2 全員がすべての実装を理解し、個人の技術向上に努める

## Slide 4: １.チーム目標と改善点
---DO---
1 進捗確認 2 詳細設計（クラス図・シーケンス図・テスト仕様書）の割り当て 3 担当機能の割り当て 4 優先順位を決めて行動すること 5 残ったタスクのフォロー

## Slide 5: １.チーム目標と改善点
---CHECK---
1 バックエンド : すべての機能の実装ができ、目標達成できた 2 フロントエンド：バックエンド作業に時間がかかり、全機能実装の
目標が達成できなかった
-- 上流工程のumlやテスト仕様書があまく、多くの変更・追加が出た
ため -- 機能の実装中にシーケンス図やメソッド名の変更が必要となり、
既に作っていたコード修正に時間がかかった
-- バックエンドの実装に時間がかかり、フロントエンドの実装時間
が無くなってしまった

## Slide 6: １.チーム目標と改善点
---ACTION---
1 上流工程の強化：UML図やテスト仕様書の充実を図ること・時間管理
-- 今回の開発演習は余裕のないスケージュールでしたが、時間の
大切さを感じる結果になった そのため、スケージュール・時間を考えた行動をしていく

## Slide 7: ２.開発経緯 - システム導入経緯
・現状としては、Webサイトを通じた商品販売は行っておらず、店舗でのみ文具・雑貨・パソコン周辺機器を販売
・他社を見るとECサイトを使うことで、売り上げを伸ばしている
自社のECサイトで商品を販売する業務フローを構築し、売り上げを伸ばしたい

## Slide 8: ２.開発経緯 - システム機能紹介
- 次ページへ続く

## Slide 9
顧客アカウント登録
ログイン・ログアウト
購入履歴検索
カテゴリ別商品検索
商品購入
キャンセル
確定
フロント

## Slide 10
ログイン・ログアウト
商品検索
新商品登録
商品修正
商品削除
商品カテゴリ登録
購入履歴検索履歴
注文ステータス更新
担当者アカウント
登録
バック

## Slide 11: ３.スケジュール（バック）

## Slide 12: 3.スケジュール（フロント）

## Slide 13: ４.品質向上を行うための工夫
・結合テストを３回行った
・ブラックボックステスト（目視で確認）
・セキュリティの確認を重点的に行った

## Slide 14: ５.シミュレーション

## Slide 15: ６.個人感想
- 次ページへ続く

## Slide 16
・リーダーとしてチーム全体をみる余裕を持つこと
・エラーメッセージに対してしっかり目を通し、意味を知る
・SpringBootを使用したテストコードの作成
-- 今回の演習で初めてSpringBootTestを使用したテス
トコードの作成を行い実装しながら学びを深めることができた。
-- フロントのテストコードにおいては、ほかのメンバーが実装をして
いる間に作成を行い貢献することができた
・社会人としての知識やスキルを身に着ける。
-- 受け身になるだけでなく、わからないことをわからない
なりに自分で調べて解決する力を身に着け、知識やスキ
ルを身に着けたい
学んだこと・
身についた
スキル
ベスト
バリュー(成果)
１年目の目標
--高良星海--

## Slide 17
・エラーが出てもうろたえないこと
-- エラーメッセージを見て自分でエラー原因箇所の検討をつけて修正し
ていく
・Spring-bootでのテストコードの作成
・周りを見ながら自分ができる必要な作業を行うこと
・詳細設計のissue対応
-- 上司レビュー後に指摘いただいた点の修正をする際、実装に進んでい
るメンバーに修正箇所を伝えつつissueに対応することでメンバーの
サポートをした。
・開発に必要な知識・スキルをつけると共に、チーム開発をする上で一緒に仕事をしたいと思ってもらえる人を目指す
-- 資格取得に挑戦する
-- わからないことが出てきても自分で解決できるようにまずは調べるこ
と、社会人としてのコミュニケーション力を鍛えていきます。
学んだこと・
身についた
スキル
ベスト
バリュー(成果)
１年目の目標
--舘川佳苗--

## Slide 18
・チーム開発の大変さ
-- 密にコミュニケーションをとり、互いの進捗などを把
握しないとうまくいかない ・上流工程の重要さ
-- umlやテスト仕様書があまく、実装しながら何度も直
してやり直すことになってしまった
・チームメンバーを技術面でサポートし、進捗に貢献した
・資格に挑戦し技術的な知識を得ることと、チーム開発のために必要な
コミュニケーション力を高める
学んだこと・
身についた
スキル
ベスト
バリュー(成果)
１年目の目標
--古市遼平--

## Slide 19
・調べることが何より大事である。chatGPTはとても便利だが
限界があるので、きちんとした対処法はqiitaなどのサイトを
見る。それでわからないなら聞く。
・ページネーションやバリデーションなど、今までの開発演習でやらなかった処理の実装を多く担当したこと。
・応用情報技術者の獲得と、AIに関する知識と活用法を身に着けたい。
・エンジニア的な能力だけではなくて、社会人基礎力を十分程度に得たい。
学んだこと・
身についた
スキル
ベスト
バリュー(成果)
１年目の目標
--山崎大夢--